Zbigniew Kuziemski
Jakub Oleksy
Jędrzej Kulak

Interdyscyplinarny projekt zespołowy

Podgrzewacz do piłki do squasha

Harmonogram:
15.03.2023r. Harmonogram zadań, konstrukcja bazy danych, dobór potrzebnych elementów.
22.03.2023r. Wstępnie zamodelowany projekt.
29.03.2023r. Zamodelowanie obudowy do podgrzewacza.
05.04.2023r. Program do obsługi pogrzewacza.
12.04.2023r. Program do obsługi podgrzewacza, połączenie z bazą.
19.04.2023r. Miejsce na próby i testy.
26.04.2023r. Połączenie z aplikacją mobilną.
10.05.2023r. Miejsce na próby i testy.
17.05.2023r. Druk 3d obudowy po ewentualnych poprawkach.
24.05.2023r. Montaż wstępny wraz z ewentualnymi poprawkami.
31.05.2023r. Montaż elementów do gotowej obudowy cd.
07.06.2023r. Testy końcowe
14.06.2023r. Oddanie projektu

Table Machine {
  id int [pk,increment]
  owner_id int
  addres varchar
  temperature double

}

Table Action {
  action_id int [pk,increment]
  machine_id int
  status bool
  start bool
  stop bool
  hard_stop bool
  stop_after_end bool
  action_temperature double
  is_ball_in bool
}

Table User {
  id int [pk,increment]
  name varchar

}

Ref: "Machine"."id" - "Action"."machine_id"

Ref: "User"."id" < "Machine"."owner_id"